UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

E.P DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Gestión de la Configuración

Plan de Gestión de la Configuración

DOCENTE

Wong Portillo Lenni Rossi

ALUMNOS

Purisaca Moquillaza Joseph Francis

Pizarro Diaz Roberto Giosttin Josue

Huaytalla Llacsahuanga Fabrizio

Bizarro Ortiz Luis Junior Alfredo

Solano Huarocc Johan

Varillas Saldaña Anderson Alexis

Montes Ramos Carol

2026

# Introducción

## Situación de la empresa

CoreLogic es una empresa de desarrollo de software con más de cinco años de experiencia en el mercado tecnológico. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con distintos clientes de diversos sectores, brindando soluciones digitales adaptadas a cada necesidad. Entre sus principales clientes se encuentran DonorNET, Telecomunicall, TrackFit, GastroCem, FinanzasOK, RetailPro, TechNova y AndeTel, con experiencia en áreas como telecomunicaciones, salud, comercio y gestión financiera.

Actualmente, la empresa trabaja con seis proyectos de software en desarrollo activo, ejecutados en paralelo por distintos equipos de la organización.

Los sistemas actuales de la empresa son los siguientes:

- SGC (Sistema de Gestión de Contratos)

- SAFA (Sistema de Seguimiento de Actividad Física y Alimentación)

- SRRHH (Sistema de Recursos Humanos)

- PSFC (Plataforma de Seguimiento de Flujo de Caja)

- SGSV (Sistema de Gestión de Suministros Vitales)

- ACP (Aplicación de Control de Presupuesto)

Estos sistemas forman parte del portafolio activo de la empresa, el cual incluye proyectos en desarrollo y sistemas en mantenimiento y soporte continuo.

En etapas anteriores, la gestión de proyectos dentro de la empresa se realizaba de forma descentralizada, utilizando Google Drive como medio principal para almacenar código, documentación y avances. Este enfoque no contaba con una estructura formal de control, lo que generaba desorden en la organización de la información, dificultades para coordinar el trabajo entre equipos y ausencia de trazabilidad en los cambios realizados.

Este modelo histórico representa un riesgo directo para la gestión actual, ya que los proyectos en desarrollo podrían enfrentar los mismos problemas si no se establece una forma de trabajo más estructurada y centralizada.

Los principales problemas identificados son:

- Uso de Google Drive como repositorio principal sin estructura centralizada.

- Falta de control formal de versiones.

- Dificultad para coordinar múltiples proyectos en paralelo.

- Baja trazabilidad del historial de cambios.

- Desorganización en la gestión de información entre equipos.

## Objetivo

A partir de la problemática identificada, CoreLogic propone implementar un Plan de Gestión de Configuración a nivel de empresa, cuyo objetivo principal es integrar todos los ítems de todos los proyectos que actualmente maneja la organización, sin priorizar ningún sistema en particular, ya que todos forman parte del mismo portafolio empresarial.

La propuesta nace como respuesta directa a la necesidad de evitar la repetición del modelo utilizado en el pasado, donde la gestión basada en Google Drive generaba desorganización y falta de control. En este sentido, el objetivo no es corregir un solo proyecto, sino transformar la forma en que la empresa gestiona todos sus sistemas en conjunto.

La implementación del plan se enfoca en resolver los problemas actuales de la siguiente manera:

- Frente al modelo histórico basado en Google Drive: se eliminará su uso como repositorio principal, migrando a una estructura centralizada de gestión de código y documentación.

- Frente al riesgo de repetir errores del pasado: se establecerá un modelo unificado de gestión para todos los sistemas en desarrollo.

- Frente a la ausencia de control de versiones: se adoptará Git como estándar corporativo, asegurando trazabilidad completa de los cambios.

- Frente a la desorganización del trabajo en paralelo: se definirán estándares comunes de estructura, ramas y documentación.

- Frente a la baja coordinación entre equipos: se integrarán herramientas de gestión de tareas con los repositorios de código.

En conjunto, este Plan de Gestión de Configuración permitirá a CoreLogic evolucionar hacia una empresa con gestión centralizada de todos sus proyectos, evitando la repetición de problemas históricos y asegurando una administración más ordenada, controlada y escalable de su portafolio de software.

## Roles y Responsabilidades

En el marco del Plan de Gestión de la Configuración de CoreLogic, se definen los siguientes roles responsables de implementar, controlar y mantener la gestión de configuración en todos los proyectos del portafolio empresarial. Cada rol cumple una función específica para asegurar la integridad, trazabilidad y control de los ítems de configuración durante todo el ciclo de vida del software.

| Roles | Cantidad | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Comité de Control de Cambios (CCB) | 3 | - Evaluar y aprobar solicitudes de cambio relacionadas con los ítems de configuración. - Dar seguimiento al ciclo de vida de las solicitudes de cambio. - Registrar y analizar eventos relacionados con modificaciones del software. - Coordinar con otros responsables cuando un cambio impacte múltiples proyectos. |
| Bibliotecario de Configuración | 1 | - Definir y mantener las bibliotecas y repositorios utilizados para almacenar los ítems de configuración. - Garantizar la correcta organización, almacenamiento y recuperación de versiones de software y documentación. - Asegurar la integridad y disponibilidad de los elementos almacenados. - Controlar la distribución de líneas base y versiones aprobadas. |
| Gestor de la Configuración | 1 | - Implementar, mantener y mejorar el Plan de Gestión de Configuración en toda la organización. - Definir estándares, procedimientos y herramientas de configuración. - Supervisar el cumplimiento de las políticas de control de versiones y líneas base. - Generar reportes de estado de configuración y auditorías internas. |

## Herramientas de control de versiones

La siguiente tabla presenta las principales herramientas de control de versiones evaluadas para CoreLogic, describiendo brevemente las características y funcionalidades de cada una en relación con las necesidades del proyecto ACP.

| Herramientas | Descripción (APA) |
| --- | --- |
| GitHub | GitHub es una plataforma basada en Git que permite almacenar repositorios, controlar versiones, revisar cambios, trabajar con ramas, gestionar incidencias y colaborar entre varios desarrolladores (GitHub, s.f.) . Para el proyecto ACP resulta útil porque permite organizar el código fuente de la app, separar el trabajo por módulos y revisar los cambios antes de integrarlos a la versión principal. Además de que el equipo ya cuenta con experiencia y familiaridad previa trabajando con esta herramienta. |
| GitLab | GitLab es una plataforma DevSecOps que integra control de versiones, revisión de código, gestión de incidencias, integración continua y despliegue continuo (GitLab, s.f.) . Para ACP sería útil porque centraliza en una sola herramienta el código, las tareas y las pruebas automáticas de la aplicación. Según GitLab, la plataforma incluye control de versiones, seguimiento de issues, revisión de código y CI/CD. |
| Bitbucket | Bitbucket es una herramienta de control de versiones orientada al trabajo colaborativo con repositorios Git, ramas, commits y pull requests (Atlassian, s.f.) . Se integra especialmente bien con Jira, por lo que sería útil si el equipo ACP decide gestionar tareas, errores y avances dentro del ecosistema Atlassian. Atlassian indica que Bitbucket Cloud permite trabajar con repositorios, ramas, commits y pull requests para revisión de código. |
| Azure Repos | Azure Repos es un servicio de Microsoft Azure DevOps que permite alojar repositorios Git privados o públicos, revisar código mediante pull requests y colaborar en el desarrollo de software (Microsoft, s.f.) . Para ACP sería una buena opción si la empresa CoreLogic decide trabajar con herramientas Microsoft y necesita integrar repositorios, tableros de trabajo y pipelines. Microsoft indica que Azure Repos permite colaborar mediante repositorios Git, pull requests y revisión de código. |

## Criterios para evaluar las herramientas

Para seleccionar la herramienta de control de versiones más adecuada para CoreLogic, se establecen los siguientes criterios de evaluación. Estos criterios permiten comparar objetivamente las alternativas en función de las necesidades de la empresa y la gestión simultánea de múltiples proyectos.

1. Facilidad de uso
Se evalúa el nivel de intuición de la herramienta, la claridad de su interfaz y la facilidad para ejecutar tareas comunes como commits, creación de ramas y fusiones.
 Importancia: Reduce la curva de aprendizaje y minimiza errores operativos.

2. Integración con otras herramientas
Mide la capacidad de la herramienta para integrarse con sistemas de gestión de proyectos, integración continua, despliegue continuo y otras plataformas complementarias.
Importancia: Permite centralizar el flujo de trabajo y mejorar la eficiencia del equipo.

3. Control de versiones y trazabilidad
Evalúa la capacidad para registrar, rastrear y auditar los cambios realizados en el código y otros artefactos del proyecto.
 Importancia: Garantiza un historial completo de modificaciones y facilita el control de cambios.

4. Soporte para trabajo colaborativo
Analiza las funcionalidades que permiten la colaboración entre múltiples usuarios, como revisiones de código, manejo de conflictos y control de accesos.
 Importancia: Favorece la coordinación entre equipos que trabajan en paralelo.

5. Escalabilidad
 Determina la capacidad de la herramienta para adaptarse al crecimiento de la organización, soportando múltiples proyectos y equipos de mayor tamaño.
 Importancia: Asegura la continuidad del uso de la herramienta a largo plazo.

6. Costo
Evalúa el impacto económico de la herramienta, considerando planes gratuitos, licencias y relación costo-beneficio.
 Importancia: Permite seleccionar una solución viable desde el punto de vista financiero.

## Análisis de criterios con matriz de confrontación

Para determinar la importancia relativa de los criterios definidos, se aplica una matriz de confrontación, en la cual cada criterio es comparado con los demás. Se asigna un valor de 1 cuando el criterio de la fila es más importante que el de la columna, 0 cuando es menos importante y 0.5 cuando ambos tienen igual importancia.

### Criterios evaluados

- C1: Facilidad de uso

- C2: Integración con otras herramientas

- C3: Control de versiones y trazabilidad

- C4: Soporte para trabajo colaborativo

- C5: Escalabilidad

- C6: Costo

### Matriz de confrontación

|  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13% |
| C2 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20% |
| C3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 33% |
| C4 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 4 | 27% |
| C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 7% |
| C6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0% |
| Total |  |  |  |  |  |  | 15 | 100% |

## Benchmarking de herramientas

Con base en los pesos obtenidos en la matriz de confrontación de la sección 2.4, se realiza el benchmarking de las principales herramientas de control de versiones y gestión de configuración consideradas para CoreLogic: GitHub, GitLab, Bitbucket y Azure DevOps.

La evaluación considera una escala de 1 a 5, donde:

1 = Muy bajo

2 = Bajo

3 = Medio

4 = Alto

5 = Muy alto

El puntaje ponderado (A) se obtiene multiplicando la calificación (S) por el peso de cada criterio.

| Criterio | Peso | GitHub S | GitHub A | GitLab S | GitLab A | Bitbucket S | Bitbucket A | Azure Repos S | Azure Repos A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1: Facilidad de uso | 13% | 5 | 0.65 | 4 | 0.52 | 3 | 0.39 | 3 | 0.39 |
| C2: Integración con herramientas | 20% | 5 | 1.00 | 5 | 1.00 | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 |
| C3: Control de versiones y trazabilidad | 33% | 5 | 1.65 | 5 | 1.65 | 4 | 1.32 | 4 | 1.32 |
| C4: Trabajo colaborativo | 27% | 5 | 1.35 | 4 | 1.08 | 4 | 1.08 | 4 | 1.08 |
| C5: Escalabilidad | 7% | 5 | 0.35 | 5 | 0.35 | 4 | 0.28 | 5 | 0.35 |
| C6: Costo | 0% | 5 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| Total | 100% |  | 5.00 |  | 4.60 |  | 3.87 |  | 4.14 |

## Resultados de análisis

A partir de la matriz de confrontación desarrollada en la sección 2.4, se obtuvieron los pesos relativos de cada criterio, los cuales fueron posteriormente aplicados al benchmarking de herramientas de control de versiones y gestión de configuración con el objetivo de determinar la alternativa más adecuada.

### Resultados principales

- El criterio con mayor peso obtenido en la matriz de confrontación es Control de versiones y trazabilidad (0.33).

- Le siguen Soporte para trabajo colaborativo (0.27) e Integración con otras herramientas (0.20).

- Los criterios de menor impacto son Facilidad de uso (0.13), Escalabilidad (0.07) y Costo (0.00).

Estos resultados evidencian que se prioriza el control de cambios, la trazabilidad de los ítems de configuración, la colaboración entre equipos y la integración con herramientas de desarrollo por encima de factores económicos.

Al aplicar estos pesos en el benchmarking realizado sobre las herramientas evaluadas, se obtuvieron los siguientes puntajes globales:

- GitHub: 5.00

- GitLab: 4.60

- Azure DevOps: 4.14

- Bitbucket: 3.87

Los resultados obtenidos muestran que GitHub alcanza el mayor puntaje global, debido a su equilibrio entre facilidad de uso, capacidad colaborativa, trazabilidad de cambios e integración con herramientas modernas de desarrollo.

### Evaluación de herramientas

- GitHub: Obtiene el mayor puntaje global, destacando en facilidad de uso, colaboración e integración.

- GitLab: Presenta un alto nivel de integración y funcionalidades avanzadas, pero con mayor complejidad.

- Bitbucket: Ofrece buena integración con el ecosistema Atlassian, aunque con menor facilidad de uso.

- Azure Repos: Es una opción sólida en entornos Microsoft, pero menos flexible fuera de ese ecosistema.

### Conclusión

- Se selecciona GitHub como la herramienta de control de versiones para CoreLogic.

- Permite mejorar la trazabilidad de los cambios en los proyectos.

- Facilita el trabajo colaborativo entre múltiples equipos.

- Ofrece una integración adecuada con herramientas modernas de desarrollo.

# Actividades de la GCS

## Identificación de la GCS

### Estructura de las librerías del repositorio

El siguiente diagrama muestra la estructura de carpetas definida para organizar los ítems de configuración dentro del repositorio GitHub de CoreLogic.

### Definición de Nomenclatura

Caso 1: Para ítems que no pertenecen a un proyecto

Acrónimo_Documento.[extensión]

- Ejemplo: PGC.docx  (Plan de Gestión de la Configuración)

Caso 2: Para documentos específicos de un proyecto

Acrónimo_Proyecto + “-” + Acrónimo_Documento.[extensión]

- Ejemplo: ACP-RNF.docx (App de Control de Presupuesto - Requisitos No Funcionales)

Caso 3: Para documentos con las mismas iniciales

[Acrónimo_Proyecto]-[Acrónimo_Extendido].[extensión]

El [Acrónimo_Extendido] debe ser obligatoriamente de 3 a 4 letras para garantizar que sea único.

      - Ejemplo 1: SGC-ARQ.pdf (Sistema de Gestión de Contratos - Documento de Arquitectura)

      - Ejemplo 2: SGC-ANA.pdf (Sistema de Gestión de Contratos - Documento de Análisis)

Caso 4: Para ítems secuenciales o del mismo tipo dentro de un proyecto

[Acrónimo_Proyecto] + “-” + [Acrónimo_Ítem][Número_Correlativo].[extensión]

- Ejemplo 1: ACP-CU01.docx (Aplicación de Control de Presupuesto - Caso de Uso 01)

Caso 5: Para carpetas o conjuntos de archivos agrupados de un proyecto

[Acrónimo_Proyecto] + "-" + [Acrónimo_Carpeta].zip

- Ejemplo 1: ACP-CFE.zip (Aplicación de Control de Presupuesto - Carpeta del Código Frontend)

### Lista de Items - Inventario

La siguiente tabla presenta el inventario completo de ítems de configuración de los proyectos, clasificados por tipo (Soporte, Evolución o Fuente) junto con su nomenclatura estándar para su identificación y trazabilidad dentro del repositorio.

| Tipo | Ítem / Artefacto | Nomenclatura estándar |
| --- | --- | --- |
| Soporte | Repositorio de Control de Versiones (GitHub) | Github |
| Evolución | Project Charter | ACP-PC.docx |
| Evolución | Formato Elicitación de Requisitos | ACP-FER.docx |
| Evolución | Formato Requisitos Funcionales | ACP-RF.docx |
| Evolución | Formato de Requisitos No Funcionales | ACP-RNF.docx |
| Evolución | Documento de Negocio | ACP-DN.docx |
| Evolución | Lista de Requisitos del Sistema | ACP-LRS.docx |
| Evolución | Validación de Requisitos | ACP-VR.docx |
| Evolución | Plan de Gestión de la Configuración | ACP-PGC.docx |
| Evolución | Caso de Uso 01 - 07 | ACP-CU[01-07].docx |
| Evolución | Reporte de Línea Base 01 | ACP-LB01.pdf |
| Evolución | Diagrama de Arquitectura | ACP-ARQ.pdf |
| Fuente | Modelo ER / Script BD | ACP-DB.sql |
| Soporte | Herramienta de Diseño UI (Figma) | https://www.figma.com/ |
| Evolución | Prototipos UI (Figma) | ACP-UX.fig |
| Evolución | Especificación API REST | ACP-API.docx |
| Evolución | Casos de Prueba | ACP-CP.xlsx |
| Evolución | Revisión y Validación del Diseño | ACP-RD.docx |
| Evolución | Reporte de Línea Base 02 | ACP-LB02.pdf |
| Soporte | Motor de Base de Datos PosgreSQL | PostgreSQL-17.6.exe |
| Fuente | Script SQL - Implementación de BD | ACP-SQL.sql |
| Soporte | Entorno de Desarrollo Android Studio | Android-Studio-Panda-4-2025.3.4.exe |
| Soporte | Entorno de Desarrollo Pycharm | PyCharm-2026.1.1.exe |
| Fuente | Código Backend - API | ACP-BE.zip |
| Fuente | Código Frontend - Interfaz móvil Android | ACP-FE.zip |
| Fuente | Código Frontend - Integración con APIs | ACP-CD.zip |
| Evolución | Reporte de Pruebas Unitarias y Funcionales | ACP-QA02.docx |
| Evolución | Registro de Bugs y Errores | ACP-BUG.xlsx |
| Evolución | Manuales del Sistema | ACP-MANUAL.docx |
| Fuente | Release de la Aplicación Android | ACP-REL.aab |
| Evolución | Reporte de Línea Base 03 | ACP-LB03.pdf |
| Evolución | Presentación Final del Proyecto | ACP-PPT.pptx |

### Definición de Línea Base

La siguiente tabla define las tres líneas base establecidas para el proyecto ACP, indicando los hitos de entrega correspondientes y los ítems de configuración que deben estar aprobados y bajo control en cada una.

| Hito | Línea Base | Items |
| --- | --- | --- |
| Hito 1: 14/05/2026 | Línea Base 01 | Project Charter |
|  |  | Formato Elicitación de Requisitos |
|  |  | Formato Requisitos Funcionales |
|  |  | Formato de Requisitos No Funcionales |
|  |  | Documento de Negocio |
|  |  | Lista de Requisitos del Sistema |
|  |  | Validación de Requisitos |
|  |  | Plan de Gestión Config. |
|  |  | CU01 |
|  |  | CU02 |
|  |  | CU03 |
|  |  | CU04 |
|  |  | CU05 |
|  |  | CU06 |
|  |  | CU07 |
|  |  | Reporte de Línea Base 1 |
| Hito 2: 26/05/2026 | Línea Base 02 | Diagrama de Arquitectura |
|  |  | Modelo ER / Script |
|  |  | Prototipos UI (Figma) |
|  |  | Especificación API |
|  |  | Casos de Prueba |
|  |  | Revisión y validación del diseño del sistema |
|  |  | Reporte de Línea Base 2 |
| Hito 3: 18/06/2026 | Línea Base 03 | Script SQL |
|  |  | Código Backend |
|  |  | Código Frontend |
|  |  | Código Frontend |
|  |  | Reporte de pruebas |
|  |  | Registro de errores |
|  |  | Manuales del sistema |
|  |  | Paquete Release |
|  |  | Dashboard Consola |
|  |  | Presentación |

## Control de la GCS

### Ejemplos de Solicitudes de cambio

- Nombre: Luis Junior Alfredo Bizarro Ortiz

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-001 |
| Fecha | 07/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Usuario de la aplicación ACP |
| Dueño del proceso (Autor) | Jefe de Proyecto |
| Descripción del cambio | Agregar el campo "Método de pago" en la Pantalla “Detalle de Movimiento personal” |
| Justificación | Actualmente la pantalla de “detalle de movimiento” no muestra el método de pago utilizado, lo cual impide verificar cómo se realizó dicho movimiento, sin con efectivo, tarjeta o transferencia. |

- Nombre:  Roberto Giosttin Josue Pizarro Diaz

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-002 |
| Fecha | 07/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Usuario de la aplicación ACP |
| Dueño del proceso (Autor) | Jefe de Proyecto |
| Descripción del cambio | Agregar la opción de división "Por porcentaje" en la Pantalla "Nuevo Gasto Compartido" |
| Justificación | Actualmente al registrar un gasto compartido dentro de un grupo, solo se permite dividir el monto en partes iguales o de forma personalizada, omitiendo la opción de división por porcentaje, limitando las opciones del registro. |

- Nombre: Huaytalla Llacsahuanga Fabrizio

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-003 |
| Fecha | 07/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Usuario de la aplicación ACP |
| Dueño del proceso (Autor) | Jefe de Proyecto |
| Descripción del cambio | Mostrar lo que debe pagar cada miembro en la sección de "Balances del grupo" |
| Justificación | La sección de “Balances del grupo” actualmente solo muestra el total gastado por el grupo en conjunto, pero no muestra cuánto debe o le deben a cada miembro individualmente, dificultando el seguimiento de deudas. |

- Nombre: Solano Huarocc Johan

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-004 |
| Fecha | 07/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Usuario de la aplicación ACP |
| Dueño del proceso (Autor) | Jefe de Proyecto |
| Descripción del cambio | Agregar campo "Nota" en la Pantalla "Registro de Pago” de la sección de “Balances del grupo” |
| Justificación | Al registrar un pago a otro miembro dentro de un grupo, no existe un campo donde el usuario pueda añadir una nota u observación sobre dicho pago, reduciendo el nivel de detalle del registro. |

- Nombre: Anderson Alexis Varillas Saldaña

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-005 |
| Fecha | 07/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Usuario de la aplicación ACP |
| Dueño del proceso (Autor) | Jefe de Proyecto |
| Descripción del cambio | Agregar botones de "Confirmar gasto" y "Cancelar" en la ventanita de “Presupuesto Excedido” |
| Justificación | La ventanita que aparece cuando un gasto supera el límite de un presupuesto no ofrece opciones al usuario para decidir si desea continuar con el registro o cancelarlo, solo lo registra automáticamente. |

- Nombre: Montes Ramos Carol

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-006 |
| Fecha | 07/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Usuario de la aplicación ACP |
| Dueño del proceso (Autor) | Jefe de Proyecto |
| Descripción del cambio | Mostrar las fechas de inicio y fin en la Pantalla de "Detalle de Presupuesto" |
| Justificación | La pantalla de “detalle de presupuesto” no muestra las fechas de inicio y fin de su vigencia, impidiendo conocer el período de tiempo durante el cual aplica dicho presupuesto. |

- Nombre: Purisaca Moquillaza Joseph Francis

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-007 |
| Fecha | 07/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Usuario de la aplicación ACP |
| Dueño del proceso (Autor) | Jefe de Proyecto |
| Descripción del cambio | Mostrar el porcentaje de monto usado en la Pantalla de "Detalle de Presupuesto" |
| Justificación | La pantalla de “detalle de presupuesto” únicamente muestra el monto restante disponible, pero no indica qué porcentaje del presupuesto ha sido consumido, dificultando que se vea de forma rápida y visual su nivel de gasto |

Referencias

Atlassian. (s.f.). Bitbucket Cloud. https://bitbucket.org/

GitHub. (s.f.). GitHub: Donde el mundo crea software. https://github.com/

GitLab. (s.f.). Plataforma DevSecOps construida para la innovación en software. https://gitlab.com/

Microsoft. (s.f.). Documentación de Azure Repos. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/devops/repos/