# PROJECT CHARTER

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Aplicación de Control de Presupuesto | ACP |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  |
| El proyecto ACP consiste en el desarrollo de una aplicación web y móvil orientada a la gestión y control de presupuestos personales. Permitirá registrar ingresos, gastos y establecer límites presupuestarios, brindando visibilidad en tiempo real del estado financiero del usuario. El sistema será desarrollado por CoreLogic como parte de su portafolio activo, aplicando un enfoque estructurado de desarrollo que evite los problemas históricos de desorganización, falta de control de versiones y baja trazabilidad. |  |
| DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: |  |
| El producto final será un sistema compuesto por: - Aplicación móvil desarrollada en Flutter (Android) - Backend REST API desarrollado en FastAPI (Python) - Base de datos relacional en PostgreSQL Funcionalidades principales: - Registro de ingresos y gastos - Gestión de presupuestos por categorías - Visualización de reportes financieros - Autenticación de usuarios - Gestión de gastos compartidos - Control del estado financiero en tiempo real |  |

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO:

### REQUISITOS FUNCIONALES ### Usuarios - Registro, autenticación y gestión de usuarios - Edición de perfil ### Finanzas personales - Registrar ingresos con categoría y fecha - Registrar gastos con categoría, fecha y método de pago - Crear presupuestos por categoría y periodo - Validar límites de presupuesto (alertas si se excede) ### Reportes - Visualización de reportes por: - categoría - periodo (diario, mensual) - Resumen de balance (ingresos - gastos) ### Historial - Consulta filtrada de movimientos (por fecha, tipo, categoría) ### Gasto compartido - Crear grupos de gasto - Invitar y gestionar participantes - Registrar gastos compartidos indicando: - monto total - usuario que pagó - participantes - tipo de división: - equitativa - porcentual - personalizada - Calcular balances individuales dentro del grupo - Mostrar quién debe a quién - Registrar pagos entre usuarios para saldar deudas ### Requisitos no funcionales ### Seguridad Mejor: - Autenticación mediante JWT - Encriptación de contraseñas - Control de acceso por usuario ### Rendimiento - Tiempo de respuesta menor a 2 segundos en el 95% de las solicitudes ### Fiabilidad - Tiempo de recuperación ante fallos menor a 15 segundos - Uso de logs para restauración ### Disponibilidad - Disponibilidad mínima del 99% mensual ### Usabilidad - Interfaz accesible con máximo 3 pasos para registrar un gasto - Diseño responsive móvil.

| OBJETIVOS DEL PROYECTO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | OBJETIVOS |  | CRITERIO DE ÉXITO |  |
| 1. ALCANCE | Desarrollar una aplicación web y móvil para la gestión de presupuestos, incluyendo ingresos, gastos y reportes. |  | Cumplimiento de todos los requisitos funcionales y no funcionales |  |
| 2. TIEMPO | Fecha de inicio: 04/05/2026 Fecha de Término: 18/06/2026 |  | Entrega dentro del plazo establecido |  |
| 3. COSTO | Que se cumpla el presupuesto establecido |  | No exceder el presupuesto |  |
| FINALIDAD DEL PROYECTO: |  |  |  |  |
| Brindar a los usuarios una herramienta digital eficiente que permita mejorar la gestión de sus finanzas personales y grupales, facilitando la división de gastos y la toma de decisiones económicas mediante información clara, organizada y en tiempo real. |  |  |  |  |

| DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | Joseph Purisaca | NIVELES DE AUTORIDAD |
| REPORTA A | Sponsor del proyecto | Alta autoridad sobre decisiones del proyecto |
| SUPERVISA A | Equipo de desarrollo (Frontend, Backend, BD) |  |

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO | FECHA PROGRAMADA |
| - Hito 1: Análisis | 14/05/2026 |
| - Hito 2: Diseño | 26/05/2026 |
| - Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 18/06/2026 |

| ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL | ROL QUE DESEMPEÑA |
| FinanzasOk | Empresa Dueña del sistema |
| CoreLogic | Empresa desarrolladora |

| LISTA DE INTERESADOS |  |
| --- | --- |
| - Sponsor del proyecto - Project Manager - Equipo de desarrollo - Usuarios finales - Área de TI de CoreLogic |  |
| PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO |  |
| CONCEPTO | MONTO (S/. ) |
| 135 horas Desarrollo Front-End | S/.3375 |
| 135 horas Desarrollo Back-End | S/.3375 |
| 45 horas Diseño e Implementación Base de Datos | S/.1125 |
| 45 horas Diseño e Implementación APIs | S/.1125 |
| 45 horas Levantamiento y Especificación de Requerimientos | S/.1125 |
| 60 horas Diseño de la Arquitectura del Sistema | S/.1500 |

| Total Línea Base |  | S/.11 625 |
| --- | --- | --- |
| Reserva de Contingencia | 10% del presupuesto | S/.1162.5 |
| Reserva de Gestión | 10% del presupuesto | S/.1162.5 |
| Total Presupuesto |  | S/.13 950 |

| SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | EMPRESA | CARGO | FECHA |
| Fran Maylle | FinanzasOkay | Gerente Financiero | 04/05/2026 |